Projektauftrag

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekttitel:** | ShareLoc | |
| **Projektnummer:** | 00001 | |
| **Projektart:** | Software-Lösung  (Daten: Serverbasierend)  (UI: Webbasierend) | |
| **Projektleiter/in:** | Pascal Honegger | |
| **Projektauftraggeber/in:** | Herr Walter Eiden | |
| **Projektkunde(n):** | Offene Kundschaft | |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 02.02.2016  Geplantes Ende: 19.04.2016 | |
| **Ausgangssituation / Problembeschreibung:** | Wenn ein begeisterter Wintersportler ein Wochenende in den Bergen verbringen will, jedoch alle seine Freunde keine Zeit haben, hat er niemanden dabei.  Ein begeisterter Freerider will übers Wochenende in die Bergen gehen. Er weiss jedoch nicht wo es zurzeit am besten ist. Zusätzlich hätte er am liebsten einen Local dabei, welcher ihm das Gebiet zeigen würde. | |
| **Projektgesamtziel:** | Das Ziel des Projektes ist eine Social-Media-Plattform über welche sich Personen von verschiedenen Interessengruppen austauschen können. Zusätzlich werden auch Orte, welche von den Usern hochgeladen werden, bereitgestellt. | |
| **Projektteilziele und -ergebnisse:** | |  |  | | --- | --- | | **Teilziele:** | **Ergebnisse:** | | Datenbank Design und Erstellung | * Datenbank ist bereit für Laufzeit, DB-Server installiert | | User Interface | * Design und Verknüpfung zu internen Logik fertig gestellt | | Sicherheit | * Datenbank ist gegen normale Angriffe wie SQL-Injection geschützt | | |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Projektauftrag | 23.02.2016 | | Funktionaler Prototyp | 22.03.2016 | | Projektende | 19.04.2016 | | |
| **Projektorganisation:** | **Kernteam**:   * Pascal Honegger: Projektleiter, Entwickler * Alain Keller: Designer, Entwickler * Seraphin Rihm: Entwickler | |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Entwickler | 3 | | Azure-Server | 1 | | |
| **Projektbudget:** | - | |
| **Projektrisiken und -unsicherheiten:** | Technische Umsetzungsprobleme  PHP7 -> Neue Software, wenig Support  Know-How MsSql  Zeitdruck, viele Features | |
| **Unterschrift /**  **Abnahme** | Kunde:  Walter Eiden  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Projektleiter:  Pascal Honegger  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |